## Slide 1: プロジェクト名称：組込みDevOps基盤技術開発(継続)
2023年度 重点基盤計画書
番号： xx
Maisart、 ClariSenseマークは適宜、
該当箇所につけること。
本テーマのポイント
DevOpsを組込みシステムに導入するために不足している技術を開発する。DevOpsは継続的かつ段階的に製品をリリースする枠組みであり、Webシステム向けに技術が成熟しつつある。当社製品でもDevOpsを適用することで、QCDおよび顧客ごとのカスタマイズ性向上による差別化が可能となる。しかし、Webシステム向けのDevOps技術の一部は組込みシステムに適用できない。そこで本開発では、FA、宇宙、鉄道、車載機器、空調機器などの製品を想定して、組込みシステム向けに不足しているテスト、デプロイ、運用技術を開発し、DevOps導入を容易化する。
【部門裁量】
計画書作成にあたっての注意事項全般
1.赤枠黄色地の吹き出しに記載された計画書策定にあたっての注意事項に沿って、計画書を作成すること
2.ページ右側枠外にて マークが記
されたページは作成必須
3.作成後、赤枠黄色地の吹き出しや不要なマークなどは削除すること
4.機密等級について
・計画書はリソース情報やその他の機微な情報を除いて、社内での幅広い情報共有のため、基本的には「社外秘」（広く社員に展開）としていただきたい。
・機微な内容を含むページは㊙とし、開示範囲を設定すること。なお、右欄外の開示範囲例に記載の ” 発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕 “ は最低限記載の上、開示範囲追加は適宜対応いただきたい（例えば、事本、場所関係者）。
必須
・表紙への作成日時の記載は不要。
・ファイル名規則は下記としてください
重[番号]_【秘】[プロジェクト名]_[部名(G名)]_ [日付(YYMMDD)]_ [バージョン].pptx
例：重23_【秘】データセンタ市場攻略に向けた省エネ統合ソリューション _電機(開閉)_220531_r04.pptx
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
カテゴリ： 基盤技術の継続的深化
関連する発本横断プロジェクト： なし
プロジェクト期間： 2022/4～2025/3
担当部： 先端総研 システム部（BPG）
リーダ： システム(BP) 奥田MS
R&Dカテゴリ | カテゴリ説明
新技術の探索・創出 | 「社会変化」、「既存事業」、「保有技術」の3つの起点で新たな価値を生む技術の探索・創出活動
コア技術の強化 | 事本のコア技術（機器・システム・サービスを他社差別化する技術）を強化するための開発
基盤技術の継続的深化 | 事本の基盤技術（機器・システム・サービスの機能・性能、品質・信頼性を支える技術）ならびに発本の基盤技術（AI、IoT、MBD等）を継続的に深化するための開発
新技術、コア技術は重点基盤の対象外
必須
空調機器を追記で良い？

## Slide 2
開発の背景 (1/2)
任意
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
(1)対象技術動向
アジャイル開発の発展形であるDevOps（図１）を組込みシステム開発に適用するための技術確立が急務である。WEB開発向けで主流となったDevOps（図２）は、車載分野を中心に組込みシステムでも導入が進行中である。例えば車載分野では、OTA技術を用いることで、有償ソフトウェア更新などの新たなビジネス価値が創出されている。この流れは、IoT化が進む他の事業ドメインにも波及することが想定される。DevOpsが組込みシステムに浸透した場合、アジャイル開発と組み合わせることで、短い納期で高品質な製品を継続的にリリースすることが可能となる。
DevOps: Development Operations , OTA：Over-The-Air, IoT: Internet of Things
Web向けに
技術が成熟
Web向けツールが中心で
組込み向けには不十分
例. deploy手法が未確立
（車載ではOTAで実現）
図２．DevOpsの動向(2011～2021年)
図１．DevOpsの概要
開発
運用
[システム部門内]
・継続の場合で、計画時から市場動向や外部環境、他社/当社の状況に変化がある場合はそれらについても記載する。

## Slide 3
開発の背景 (2/2)
任意
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
(2)当社と他社の取組み状況
各事業ドメインでDevOps関連技術の需要が増加しているため、個々の技術の開発共通化が有効
車載分野やスマートシティ分野において、トヨタ、デンソーがDevOpsを用いたソフトウェア版のトヨタ生産方式を確立し、生産能力を強化。これを支える技術としてOTAアップデートが存在。ハーマンはOTAのソリューションを外販しており、車載分野では当社もこれを採用してキャッチアップ予定。多数のステークホルダ（社会本、ビル本、電シ本）が関係する当社のスマートシティ分野では、DevOpsがQCD向上に有効であるが、現状ではキャッチアップ中である。
車載分野と宇宙分野においてそれぞれスバルと米DARPAがFPGAを対象とするOTAアップデート技術を開発。将来的に当社顧客（マツダやJAXAなど）もFPGAのOTAアップデートを要求する可能性大。
当社FA機器では製品顧客ごとのカスタマイズ手段としてOTAアップデートと類似のアドオン機能を検討中。販社を巻き込んだDevOps開発はキャッチアップ中であるが、実現できれば顧客ごとのパーソナライズによる競争力強化が可能な見込み。
FA機器、車載、鉄道車両、宇宙分野では、OTAアップデートを想定した集中コントローラにソフトウェアを配置する傾向あり。例えば、鉄道車両分野では欧州のコンソーシアム（Shift2Rail）にて列車上に分散配置されたコントローラを高性能CPU上に統合するコンセプトを示し、TCMSメーカを中心に開発に取り組んでいる。当社は、TCMS、推進制御装置、ブレーキ制御装置などの統合化コントローラを開発中（伊電）。
FPGA: Field-Programmable Gate Array, TCMS: Train Control and Monitoring System
空調機器を追記
[システム部門内]
・継続の場合で、計画時から市場動向や外部環境、他社/当社の状況に変化がある場合はそれらについても記載する。

## Slide 4
部門内
必須
開発する技術と開発戦略 (1/2)
・ページ数は複数でも可。
・開発戦略では、競争軸を明記の上、その競争軸で勝つためのシナリオを記載のこと。
・レジリエント事業あるいは価値再獲得事業が主ターゲットの開発は、
事本や各場所の抱える優先度の高い課題をターゲットに設定し、
本開発成果の適用による、
レジリエント事業の収益性の維持・拡大
価値再獲得事業から他のカテゴリへの飛躍
のストーリー（戦略）を記載下さい。
複数ページに渡っても可。
・ストーリーは必ずしも場所と握る必要はなく、研究部の想定でも可。
自由書式
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
[システム部門内]
・現状実現できていることと他社比較(補足が必要ならP.10の競争環境分析で詳細を記載)
・特に注力する課題
・この開発で実現すること
・本テーマの目標の達成方法(共研・海外研の活用、他部門との連携・分担)
(1)開発技術と開発戦略
・Test: DevOpsサイクルの実現で障壁となるテスト自動化を実現。SWテスト時にコンテナライクに利用可能な仮想実行環境を構築。HW向けに形式検証技術を確立。
・Deploy:組込みシステムにおけるDevOps実現に必要となるHW/SW OTA基盤を開発。製品ごとに環境や要求が異なることを考慮し、共通フレームワークではなくツールボックスとして構築。
・Operate & Monitor: OTAアップデート後の運用上の情報を次の開発に活かしていくための技術を開発。機能安全・セキュリティ分野で注目されている最新言語を用いた開発手法を確立。
DevOpsフェーズ |  | エンタープライズSW |  | 組込みSW | 組込み HW
plan | 開発するアプリケーション要件や、インフラやモニタリングなど、各プロセスの実行計画を決定 | 〇 | JIRA Software/Redmineなどを利用可能 | 〇 | 〇
code | コードの開発とレビュー、バージョン管理ツール、コードのマージ | 〇 | git, Subversionなどを利用可能 | 〇 | 〇
build | 開発されたソースコードをもとに、実行可能ファイルや配布パッケージを作成 | ○ | CMake, Gradleなどを利用可能 | 〇 | 〇
test | 継続的インテグレーションのツール、ビルドステータス パフォーマンスを決定するためのテストと結果 | 〇 | Jenkins, xUnit, Dockerなどを組み合わせてテストの自動化が可能 | × | △
release | 変更管理、リリース承認、リリース自動化 | 〇 | git, Subversionなどを利用可能 | 〇 | 〇
deploy | ビルドしたアプリケーションを本番環境で実行可能な状態にする | 〇 | Docker, VMWareなどを利用可能 | × | ×
operate & monitor | アプリの性能監視、エンドユーザーエクスペリエンス | 〇 | ・New Relic, Splunkなどを利用可能 ・保護機能が充実 | × | ×
競争環境分析の結果要約
PF(ライフ)の狙いどころを追記

## Slide 5
部門内
必須
開発する技術と開発戦略 (2/2)
・ページ数は複数でも可。
・開発戦略では、競争軸を明記の上、その競争軸で勝つためのシナリオを記載のこと。
・レジリエント事業あるいは価値再獲得事業が主ターゲットの開発は、
事本や各場所の抱える優先度の高い課題をターゲットに設定し、
本開発成果の適用による、
レジリエント事業の収益性の維持・拡大
価値再獲得事業から他のカテゴリへの飛躍
のストーリー（戦略）を記載下さい。
複数ページに渡っても可。
・ストーリーは必ずしも場所と握る必要はなく、研究部の想定でも可。
自由書式
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
[システム部門内]
・製品・サービス・開発プロセスなど
・価値・うれしさ
[システム部門内]
(3)はシステム部門の独自項目。以下などを記載する。
・学会発表 (AAA学会) ※国際学会・論文を積極的に行うことを推奨
・BBB展示会
・CCCを広報
(2)事業貢献する製品やサービス
・顧客ごとのカスタマイズ性が競争力となるFA機器：アドオン機能による拡張をOTAアップデートで実現することで、販社や顧客による製品拡張を容易化。
・宇宙機器・車載機器・TCMS：OTA技術でDevOpsを実現することで、製品出荷後の段階的なSW/HWの拡張を実現。
・多数のステークホルダを伴うスマートシティ：アジャイル開発でステークホルダの要求を逐次確認しながら開発を可能とすることで、QCDを向上。
(3)想定する社外へのアピール方法
・ソフトウェアやFPGAに関するOTA技術、及び形式検証技術を学会発表することで社外にアピールする。情報処理学会の組込みシステム研究会や宇宙科学技術連合講演会を発表先として想定する。
Scope
Time
Cost
Scope
Time
Cost
品質(Q)
固定
可変
従来ウォーターフォール
開発後DevOps (アジャイル)
製品出荷後に後の
OTAアップデートで
調整可能
D: Delivery
C
品質(Q)
D: Delivery
C
空調機器を追記

## Slide 6: 開発内容とロードマップ（一件一葉）
事業化
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029～
【開発目的】
組込みシステム向けにDevOpsを導入するために不足している技術を開発することで、DevOpsの導入を容易化する。
【開発内容(目標)】
DevOpsテスト基盤技術（test）：組込みSWおよびHWのテスト自動化技術を開発
OTAツールボックス技術（deploy）:組込みSWおよびFPGAのOTAアップデート技術を開発
安定運用支援技術（operate・monitor）：不具合予防技術と状態可視化機構を開発
【23年度の開発スケジュール】
XXX(9/E)、YYY(3/E)
XXX(9/E)、YYY(3/E)
XXX(9/E)、YYY(3/E)
【知財活動】
2件(日、米、独、中)
●【開発目的】、【開発内容(目標)】、【23年度の開発スケジュール】、【知財活動】、【ロードマップ】を記載
●【ロードマップ】には、過去に関連する開発が
ある場合、さかのぼって記載(1～2年程度)
●【ロードマップ】に、以下のカテゴリの関連テーマ
を記載。カテゴリに割り当ての色を使用。
●図のキャプションは14pt
(重盤)重点基盤
(先)先行開発
(重)重点基礎
(Vプロ)Ｖプロ
(基盤)一般基盤
(基)一般基礎
(国)国プロ
(受)受託
重点基盤
先行開発
重点基礎
Ｖプロ
VE
一般基盤
一般基礎
国プロ
受託
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
【ロードマップ】
必須
1. DevOpsテスト基盤技術
2. OTAツールボックス技術
OTAライブラリ群
3. 安定運用支援技術
高信頼
コントローラ
FPGA
OTAアップデート基盤
製品コード
更新
コード
不具合予防技術
（ガイドライン・ツール）
主に
メモリリークを予防
コンテナ （本番環境同等）
仮想実行環境
（本番環境同等）
試験対象SW
試験対象SW
既存WEB向け
開発後組込み向け
開発
運用
Coq
形式検証
試験対象
HW
クラウド計算機
本番環境
マイクロサービス粒度の
状態可視化機構
CPU
可視化
適用
開発スケジュール、ホールドポイントを記載
組込みDevOps基盤技術開発(本開発)
受託(FA本、車本)
組込PF構築
技術の開発
受託(社会本、電シ本、リ本、BI本)
システム構築基盤技術の開発
ADAS(統合型)
鉄道車両制御(統合型)
空調機器を追記
PF(ライフ)の開発内容を追記

## Slide 7
基盤技術ロードマップ
・少なくとも27年度までの関連する技術開発スケジュールを記載。
・共研で得られる技術、開発については、(共研:○○大)と記載。
（文字サイズは小さくても可。）
・基盤技術ロードマップからの抜粋でも構いません。
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
[システム部門内]
・部の基盤技術ロードマップでよい。その中でどこにあたるかを示す。
・2021年始まりでなくてもよい。
部門内
必須
年度 |  | ～2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028～
技術 動向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基盤 技術 | システム 構築技術 2.(3) 3.(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 組込みHW 開発運用技術 1.(2) 2.(2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 組込みSW 開発運用技術 1.(1) 2.(1) 3.(1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
社外連携 1.(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
迅速なサービス構築と安定運用を実現する技術
自動生成
(code)
DevOps支援機能
(test, deploy, operate)
xOps支援技術
1st
(FA向け)
分散協調技術
(System of Systems)
最適化設計
(ウォーターフォール開発)
DevOps開発支援機能
(アジャイル開発。test,deploy）
SWとの連携支援機能
(SW/HW協調アジャイル開発。operate&monitor）
▲
次世代ADAS
(統合型)
▲
DevOps
社内適用
▲
IEEE 2675
(DevOps)
システム統合化技術
2nd
(ADAS、鉄道、
衛星向け)
▲
5G(産業用)
普及
▲
ISO24089
発行
▲
WP29
施行
MERCE
（SW形式検証）
MERCE
（FPU応用演算形式検証）
MERCE
（FPU基本演算形式検証）
▲次世代鉄道車両制御（統合型）
(deploy, monitor)
受託（車本）
（一般基盤）組込プラットフォーム構築技術
空調機器関連の動向追記(あれば)
PF(ライフ)のアイテムがどこに割当たる？

## Slide 8
開発内容(最終成果イメージ)
開発項目のうち、横断プロでの取組みがあれば、※を付して注釈すること
横断プロ分類
・AIプロ
・CNプロ
・MBDプロ
・SISTプロ
・XTプロ
・未来価値創造プロ
技術、機能、仕様、コスト、目標値、目標値を達成する方法などを中心に記載。
設定できる場合は目標値を定量的に設定のこと。p.10競争環境分析の競争軸に示した目標値と整合させること
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
部門内
必須
DevOpsを組込みシステムに導入するために不足している技術を開発
1.DevOpsテスト基盤技術
仮想実行環境：クラウド上で実機を模した仮想実行環境を用いて試験を自動化することで、即時デプロイを実現。
HW形式検証：大規模回路へも適用可能な定理証明方式の形式検証で、テスト時間大幅短縮。
2.OTAツールボックス技術
OTAライブラリ群：OTAに対する多様な製品要求（CPU,OS,通信インフラ,サービス停止可否)などの組合せに直ちに対応可能なOTA SWを開発。
FPGA OTA技術：用途ごとにミドルウェアで内部構成を切替え可能な高信頼ハードウェア技術を開発。
高信頼コントローラ向けアーキテクチャ構築技術：
複数HW上のSWを、高性能CPUに集約可能な高信頼コントローラアーキテクチャ構築技術を開発。
3.安定運用支援技術
不具合予防技術：Rust言語を用いたソフトウェア開発ガイドラインを策定し、支援ツールを開発。
マイクロサービス見える化技術：マイクロサービス粒度の状態可視化機構を開発。
1. DevOpsテスト基盤技術
2. OTAツールボックス技術
OTAライブラリ群
3. 安定運用支援技術
高信頼
コントローラ
FPGA
OTAアップデート基盤
製品コード
更新
コード
不具合予防技術
（ガイドライン・ツール）
主に
メモリリークを予防
コンテナ （本番環境同等）
仮想実行環境
（本番環境同等）
試験対象SW
試験対象SW
既存WEB向け
開発後組込み向け
開発
運用
Coq
形式検証
試験対象
HW
クラウド計算機
本番環境
マイクロサービス粒度の
状態可視化機構
CPU
可視化
適用
PF(ライフ)の開発内容を追記

## Slide 9
開発スケジュール(22計画書から)
・継続は22年度から記載し、新規は23年度から記載。
・開発期間分のスケジュールを記載（3年開発の場合は、3年分を記載）
・▼印を用い、マイルストーンを記入(機器、システムのプロト等)
・成果の出る時期に★をつけ、成果物(特許、広報、社外発表、論文)を記載する。
・開発初年度から記載すること。ただし、プロジェクト開始前の活動内容があれば、前年度から記載してもよい。
・継続案件は開発期間を修正し、審議時点の進捗をイナズマ線で記載
・社外連携活動は、独立した矢印にすると共に、成果を取り込む時期があれば矢印で表記。
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
部門内
必須
開発項目 | 22年度 上期 | 22年度 下期 | 23～24年度
1.(1)仮想実行環境 |  |  | 
1.(2)HW形式検証 |  |  | 
2.(1)OTAライブラリ群 |  |  | 
2.(2)FPGA OTA技術 |  |  | 
2.(3)高信頼コントローラ向けアーキテクチャ構築技術 |  |  | 
3.(1)不具合予防技術 |  |  | 
3.(2)マイクロサービス見える化技術 |  |  | 
CIツール連携
ツール開発
宇宙向け
ライブラリ
開発
FA向け
ライブラリ
開発
アーキテクチャ設計
M社向け
FPGA
Ｘ社向け
FPGA
FPU形式検証
フィージビリティスタディ
FPU RTL生成ツール開発
分野別
要求分析
分野別MW調査
共通アーキ
パターン作成
分野向け
アーキ開発
仮想化方式分析
技術調査要求分析
Rust調査
基本ガイド作成
対象範囲拡大・ ガイドライン拡充
開発支援
ツール化
研報★
(仮想化方式)
学会発表★
(宇科連)
特許★
技メモ★
(アーキ検討書)
既存SWラ
イブラリ化
CPU・周辺モデル開発
学会発表★
(情報処理学会)
特許★
学会発表★
学会発表★
FPU形式検証
理論作成
FPU形式検証ツール開発
▼
モデル
技メモ★
(MERCEレポート)
ライ▼
ブラリ
ライ▼
ブラリ
update▼
ツール
update▼
ツール
技メモ★
(基本ガイド)
ツール▼
MW試作▼
技メモ★
(ガイド第2版)
研報★
(アーキパターン)
ツール▼
ツール▼
技術調査要求分析
見える化要件定義
見える化ツール 試作１
クラウドでの検証
試作２
技メモ★
(要件定義書)
SW試作▼
特許★
試験実行
ツール開発
ツール▼
ツール▼
ライ▼
ブラリ
・これを参考に次スライド作成

## Slide 10
開発スケジュール
・継続は22年度から記載し、新規は23年度から記載。
・開発期間分のスケジュールを記載（3年開発の場合は、3年分を記載）
・▼印を用い、マイルストーンを記入(機器、システムのプロト等)
・成果の出る時期に★をつけ、成果物(特許、広報、社外発表、論文)を記載する。
・開発初年度から記載すること。ただし、プロジェクト開始前の活動内容があれば、前年度から記載してもよい。
・継続案件は開発期間を修正し、審議時点の進捗をイナズマ線で記載
・社外連携活動は、独立した矢印にすると共に、成果を取り込む時期があれば矢印で表記。
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
[システム部門内]
・「～～の検討」と書くのはNG。検討の結果出てくる成果を明確にする(「～を設計」など)。
部門内
必須
開発項目 | 22年度 上期 | 22年度 下期 | 23年度 上期 | 23年度 下期 | 24年度
1.(1)仮想実行環境 |  |  |  |  | 
1.(2)HW形式検証 |  |  |  |  | 
2.(1)OTAライブラリ群 |  |  |  |  | 
2.(2)FPGA OTA技術 |  |  |  |  | 
2.(3)高信頼コントローラ向けアーキ構築技術 |  |  |  |  | 
3.(1)不具合予防技術 |  |  |  |  | 
3.(2)マイクロサービス見える化技術 |  |  |  |  | 
X.(Y)PFライフさん技術 |  |  |  |  | 

## Slide 11: 進捗
[システム部門内]
・継続の場合は必須。新規の場合は不要(このページを削除)。
・本テーマ全体の進捗・成果をダイジェストでなるべく1ページにまとめる(開発項目毎に1ページとしない)。
部門内
必須
自由書式
3Q全体会議で一件一葉の宿題を出してマージする
社外秘

## Slide 12
知財・標準化・産学官連携
出願計画
1. 競争領域/協調領域
競争領域：test、deploy、operate&monitorフェーズ
協調領域：plan、code、build、releaseフェーズ(エンタープライズSW向け環境を流用)
2.知的財産権戦略
OTAアップデート方式やマイクロサービス見える化方式など、外から見える部分で特許を出願。 その他の部分はノウハウとして秘匿化。
3.標準化活動戦略
車載分野ではOTAに関する標準化が進む。20年WP29にてサイバーセキュリティに関する国際標準が成立し、OTAは22年発行されるISO24089が参照される見込み。
IoT(FA、スマートシティ)分野では現状OTA標準化の動きは無いが、車載分野を参考する可能性あり。鉄道分野では既発行のIEC61375を基本に、コントローラを高性能CPUに統合する技術やAPIがデファクトになる可能性あり。
4. 産学官連携の活用方針
形式検証技術はMERCEが先行(定理証明方式)しているため自社開発する
【競争領域/協調領域】
競争領域・協調領域を記載し、標準化・知財戦略と、社外連携(産学、産官、産産)の活用方針を述べる
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【標準化活動戦略】
●標準化環境、標準化対象の選定と標準化戦略の考え方、活動状況を記載
●規格提案活動を計画の場合は、提案の種別(試験方法、性能規定、形状、インターフェース仕様等)、内容概略、提案先、提案予定時期などを書ける範囲で記載する
●規格提案は計画していないが、開発の目標仕様に影響を及ぼす既存規格がある場合、規格名(番号)と開発項目との関係を記載する
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【知的財産権戦略】
●開発前調査の範囲、開発前調査結果に基づく他社特許状況、要注意特許の有無(件数)を記述する
●ターゲット市場国での競合他社との知財状況が分かる ように記載のこと(グローバル狙いの場合国内調査のみでは不足)
●この活動によって競合他社との知財状況をどう改善するのか知財戦略を記載の上、知財で他社に勝つための注力分野、コンセプト特許(開発の狙い)の出願方針、海外出願(地域・国)の方針、秘匿方針等を記述する
●長期テーマについては特に知財方針を明確化すること――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【産学官連携の活用方針】
●社外リソースを活用する場合は、その内容、依頼先の選定理由等を記載する。社外リソースを活用しない場合は、その理由を記載する(例：開発する○○技術は当社が先行しているため自社開発する)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【出願計画】
●開発初年度から記載する。
●継続テーマは出願状況を括弧[]内に既出願数を記入
●出願国を出願計画表()内に記載
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
必須
標準化動向をアップデートする
空調機器は何かありますか？
年度 | 22 | 23 | 24 | 合計
件数[実績] （国名） | 0件[0件] （主要国：日、米、 独、中） | 2件[0件] （主要国：日、米、 独、中） | 1件[0件] （主要国：日、米、 独、中） | 3件 [0件]

## Slide 13
競争環境分析 (1/2)
任意
・開発前と開発後で、競合他社と比較し、当社のポジショニング、強いところ/弱いところを、明確に記載する。ページ数は複数でも可。
・最初に、ベンチマークのコンセプト（競争軸設定の根拠など）や、開発前後の当社のポジショニングの変化についてコメントを記入。
・開発戦略に記載の競争軸に対して、開発前後の当社と他社の値を入れること。
・数値化できない競争軸は○△×で優劣を示し、理由を記入。
（例：○○技術を保有）
・各競争軸における企業順位を記入
・競争軸は開発戦略とのつながり、整合を意識して設定する。開発完了後の到達値が開発内容ページに記載の目標値と整合させること。
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
コンセプト：
先行するエンタープライズSW分野におけるDevOps環境に対する、組込み(HW/SW)分野のDevOps環境の現状で比較
開発前
DevOpsフェーズ |  | エンタープライズSW |  | 組込みSW |  | 組込みHW | 
plan | 開発するアプリケーション要件や、インフラやモニタリングなど、各プロセスの実行計画を決定 | 〇 | JIRA Software/Redmineなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
code | コードの開発とレビュー、バージョン管理ツール、コードのマージ | 〇 | git, Subversionなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
build | 開発されたソースコードをもとに、実行可能ファイルや配布パッケージを作成 | ○ | CMake, Gradleなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
test | 継続的インテグレーションのツール、ビルドステータス パフォーマンスを決定するためのテストと結果 | 〇 | Jenkins, xUnit, Dockerなどを組み合わせてテストの自動化が可能 | × | 実機を用いたテストの自動化の実現が不十分 | △ | 形式検証(モデル検査方式)があるが、小規模回路に限定される
release | 変更管理、リリース承認、リリース自動化 | 〇 | git, Subversionなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
deploy | ビルドしたアプリケーションを本番環境で実行可能な状態にする | 〇 | Docker, VMWareなどを利用可能 | × | ・アップデート手段が未確立 ・実機HW依存の実行環境 | × | アップデート手段が未確立
operate & monitor | アプリの性能監視、エンドユーザーエクスペリエンス | 〇 | ・New Relic, Splunkなどを利用可能 ・保護機能が充実 | × | ・保護機能が貧弱 ・監視プラットフォームが未整備 | × | ドメイン毎にバラバラで、未整備
PF(ライフ)の開発内容を追記

## Slide 14
競争環境分析 (2/2)
任意
・開発前と開発後で、競合他社と比較し、当社のポジショニング、強いところ/弱いところを、明確に記載する。ページ数は複数でも可。
・最初に、ベンチマークのコンセプト（競争軸設定の根拠など）や、開発前後の当社のポジショニングの変化についてコメントを記入。
・開発戦略に記載の競争軸に対して、開発前後の当社と他社の値を入れること。
・数値化できない競争軸は○△×で優劣を示し、理由を記入。
（例：○○技術を保有）
・各競争軸における企業順位を記入
・競争軸は開発戦略とのつながり、整合を意識して設定する。開発完了後の到達値が開発内容ページに記載の目標値と整合させること。
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
コンセプト：
先行するエンタープライズSW分野におけるDevOps環境に対する、組込み(HW/SW)分野のDevOps環境の現状で比較
開発完了後
DevOpsフェーズ |  | エンタープライズSW |  | 組込みSW |  | 組込みHW | 
plan | 開発するアプリケーション要件や、インフラやモニタリングなど、各プロセスの実行計画を決定 | 〇 | JIRA Software/Redmineなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
code | コードの開発とレビュー、バージョン管理ツール、コードのマージ | 〇 | git, Subversionなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
build | 開発されたソースコードをもとに、実行可能ファイルや配布パッケージを作成 | ○ | CMake, Gradleなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
test | 継続的インテグレーションのツール、ビルドステータス パフォーマンスを決定するためのテストと結果 | 〇 | Jenkins, xUnit, Dockerなどを組み合わせてテストの自動化が可能 | 〇 | 仮想開発環境上で実機レスで自動テストを実現 1.(2) | 〇 | 形的検証(定理証明方式)により、大規模回路にも適用可 1.(3)
release | 変更管理、リリース承認、リリース自動化 | 〇 | git, Subversionなどを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能 | 〇 | エンタープライズSWと同じツールを利用可能
deploy | ビルドしたアプリケーションを本番環境で実行可能な状態にする | 〇 | Docker, VMWareなどを利用可能 | 〇 | ・製品特徴ごとにOTAアップデート環境が整備済み 2.(2) ・組込SW実行環境の仮想化によるシステムの柔軟な更新2.(3) | 〇 | ・アップデート手段を確立 2.(2), 2.(3) ・HWリソースを増強可能な構成によりシステムの柔軟な更新に対応2.(2),2.(3)
operate & monitor | アプリの性能監視、エンドユーザーエクスペリエンス | 〇 | ・New Relic, Splunkなどを利用可能 ・保護機能が充実 | 〇 | ・不具合を予防 3.(1) ・監視プラットフォームが整備済み 3.(2) | × | ドメイン毎にバラバラで、未整備(次回開発で実施)
PF(ライフ)の開発内容を追記

## Slide 15
開発推進体制
継続の場合
★継続はこちらのシートを使用して記入
―――――――――――――――――――
●役割分担、リソースを記入
●全開発期間について記入
●表に埋め込まれたエクセルを開き、内容を記入する。エクセル編集の際は、
「表の上で右クリック→ Worksheet オブジェクト→開く」もしくは「表をダブルクリック」で開く。
―――――――――――――――――――
●所内、他場所・他事本と海外研、大学共研を分けて作成
●横断プロ費用は区分Aの各研費用と分けて外数として記載（区分AとBで重複しないよう注意）
●他事本(生技セ等)への依頼人工は、11頁の直材費明細にも金額を記入。依頼元を併記
―――――――――――――――――――
●23年度の一人当たりの研究活動費目安は23.4百万円
●研究活動費の最小単位は100千円とする
―――――――――――――――――――
●関連する海外研・大学はすべて記載ください。
(開発の総規模確認のため）
●海外研参加の場合、実施部門を記載(記載例：MERL MM、MERCE-PES、
MERCE-COM、MERCE-UK)
●大学連携は大学/教官名を記載
―――――――――――――――――――
●他事本(生技セ等）、海外研は合意した人工をEXCEL表の左上にある人工レートを使用して研究活動費を算出して入力
海外研は研究活動費、直材とも現地通貨で記載し（最小単位：0.1）、総開発費（自動計算されます）のみk円で記入
本ページの機密等級は㊙で固定のこと。開示先は必要に応じて適宜追加願う
横断プロの費用は区分Aに含めず、区分Bにのみ記載してください
秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
必須
別ファイルで集計中

## Slide 16
直材費の明細
秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
本ページの機密等級は㊙で固定のこと。開示先は必要に応じて適宜追加願う
・23年度にかかる直材費の明細を記入する。
・表に埋め込まれたエクセルを開き、内容を記入
する。エクセル編集の際は、
「表の上で右クリック→ Worksheet オブジェクト→開く」もしくは「表をダブルクリック」で開く。
・開発項目の表記はp.6「開発内容」に統一
・大項目には購入品名を記入し、［ ］内には
計画書内で関連する項目を記入
・他事本(生産本含)担当の発生費用は、
人工と直材費を区別し、各費用を記入。
・原則として10万円以上の項目を記入。
10万円未満のものは 「その他」に金額のみ記入
し、合計額へ反映。
・表の行を増やした場合はsum関数の範囲に注意。
・合計金額が前頁の総額と一致していることを確認すること。
・備考欄に具体的な内容や補足を記載
・海外研の明細を記載。なお、大学共研は不要。
[システム部門内]
・外注の場合は、備考欄に内製しない理由を記載する
・派遣社員費はＮＧ
必須
記入例

## Slide 17
直材費の明細
秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
本ページの機密等級は㊙で固定のこと。開示先は必要に応じて適宜追加願う
・23年度にかかる直材費の明細を記入する。
・表に埋め込まれたエクセルを開き、内容を記入
する。エクセル編集の際は、
「表の上で右クリック→ Worksheet オブジェクト→開く」もしくは「表をダブルクリック」で開く。
・開発項目の表記はp.6「開発内容」に統一
・大項目には購入品名を記入し、［ ］内には
計画書内で関連する項目を記入
・他事本(生産本含)担当の発生費用は、
人工と直材費を区別し、各費用を記入。
・原則として10万円以上の項目を記入。
10万円未満のものは 「その他」に金額のみ記入
し、合計額へ反映。
・表の行を増やした場合はsum関数の範囲に注意。
・合計金額が前頁の総額と一致していることを確認すること。
・備考欄に具体的な内容や補足を記載
・海外研の明細を記載。なお、大学共研は不要。
[システム部門内]
・外注の場合は、備考欄に内製しない理由を記載する
・派遣社員費はＮＧ
必須

## Slide 18: 開発比率
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
必須
神電＆BI本を空調機器に置き換えるかも

## Slide 19: 変更履歴
バージョン | 変更箇所 | 変更内容
r01 | - | 初版
r02 |  | 
・「初版」提出以降、修正や修正指示による変更を行った場合、行を追加して変更点を記載する(本文の赤字下線修正は不要)
・本ページは、本文の後につける。
ファイル名末尾のバージョンで記載
ページ名、ページタイトルを記載
変更内容を記載
フォントサイズやスペルミスの修正など、文意に変更がない場合は記載不要
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
必須

## Slide 21: 補足1-1.(1)仮想実行環境
任意
秘
社外秘
開示範囲：
発本〔発業、各研セ戦略部門、開発関係者、GR以上〕
【目的・課題】
試験自動化はDevOpsの組込みシステムへのために不可欠。しかし、専用HWを含む組込みシステムの試験自動化は困難。実機を模擬する仮想実行環境をコンテナライクに実行可能とすることでこの問題を解決。
【開発内容】
①モデル群
GoogleTestなどの自動試験フレームワークを仮想的に実行するためのCPUモデルや周辺モデルを開発
②連携ツール
JenkinsなどのCIツールと連携し、仮想環境上で実機用組込みSWを自動試験するためのツールを開発
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
【成果予定】
組込み向け自動試験実行ツール
CIツール連携ツール
図のタイトル
②CI連携
ツール
クラウド環境
メモリ
モデル
PWM
モデル
CPU
モデル
試験対象
組込みSW
タイマ
モデル
ADC
モデル
自動試験
フレームワーク
（GoogleTestなど）
・・・
複数環境
で並列試験
CI
ツール
（Jenkins,
Circle CI,
Travis CIなど）
自動実行
①ハードウェアモデル群
②自動実行
ツール
進捗を表す図にアップデート
埋める

## Slide 22
Coq: Calculus of constructions
形式手法による高信頼ＨＷ設計
【目的・課題】
大規模回路へも適用可能な定理証明方式の形式検証でテスト時間短縮。等価証明された高信頼なRTL自動生成で開発期間短縮。
【開発内容】
スモールスタートとしてIEEE-754準拠浮動小数点演算器(FPU)を題材としたHW形式検証技術開発
①FPU形式検証技術(22-23年度)
②FPU RTL自動生成技術(24年度)
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
【成果予定】
FPU形式検証(定理証明型)ツール
  除算はBestEffort(高難易度のため)
FPU RTL自動生成ツールと等価証明されたクロック非同期FPU RTL(VHDL)
  クロック同期FPU RTLは25年度以降
ハードウェア
②FPU RTL自動生成技術
①FPU形式検証技術
数学モデル
FＰＵ演算モデル
クロック非同期 ※VHDL-Like Coq
補足1-1.(2) HW形式検証
等価証明
クロック非同期RTL
※VHDL
IEEE-754: IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic
生成
社外秘
進捗を表す図にアップデート
埋める
Notes: 基本演算：add, sub, mul, div(BestEffort) ★こちらをスコープ
応用演算：log, pow ★25年度以降

## Slide 23
社外秘
補足1-2.(1)OTAライブラリ
【目的・課題】
DevOpsでは製品出荷後のソフトウェアアップデートが不可欠。従来からソフトウェアアップデートの仕組みは存在するが、製品ごとに作りこまれているため、再利用が困難。このため、新たにソフトウェアアップデート機能を追加するごとにスクラッチからの開発になっており、スピーディな製品リリースに未対応。
【開発内容】
①OTA特性カタログ
当社製品群をソフトウェア更新可能とするためのOTAアップデート特性を網羅的に整理。
②OTAライブラリ
要件ごとに優先度の高いものを再利用可能なソフトウェアライブラリとして作成。
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
【成果予定】
・OTA特性カタログ（段階的に充実化）
・OTAライブラリ（段階的に充実化）
①OTA特性カタログ（本開発で詳細化）
特性 | 説明
ネットワーク種類 | ・・・
・・・ | 
更新方式 | ・・・
・・・ | 
・・・
・・・
ネットワーク
更新方式
②OTAライブラリ
進捗を表す図にアップデート
埋める

## Slide 24
社外秘
埋める
補足1-2.(2)FPGA OTA技術
【目的・課題】
組み込みCPUからハードウェア(FPGA)のFPGAデータ認証、アップデート、異常検出、異常時のロールバックが可能な、高信頼な再構成組み込みシステムの構築
【開発内容】
①FPGA各ベンダー対応のアップデートインタフェースの開発
②データ認証・改ざんチェック、異常検出、ロールバックなどのアップデートツールの開発
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
Microchip社FPGAアップデートインタフェースの開発
【24年度開発予定】
Xilinx社FPGAアップデートインタフェースの開発
【成果予定】
組み込みOTA向けハードウェアアップデートツール
組み込み
CPU
不揮発メモリ
FPGA
データファイル 新ver
FPGA
データファイル 旧ver
FPGA
FPGA
データファイル 新ver
認証
異常
検出
アップ
デート
ロール
バック
〇Xilinx社
〇Microchip社
DirectC/Select Map
進捗を表す図にアップデート

## Slide 25
補足1-2.(3)高信頼コントローラ向けアーキテクチャ構築技術
【目的・課題】
SWの更新により、機能配置の変更や追加を可能とする組込みシステム構築技術の開発、ハイパーバイザー等の仮想化技術、その上位のミドルウェア(MW)の適用技術の蓄積
【開発内容】
①複数HW上のSWを、高性能CPUに集約する仮想化実行環境技術
②機能追加・再配置時に、機能の実装変更を最小化するミドルウェア技術
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
共通アーキテクチャパターン作成(23年度)
【24年度開発予定】
分野向けアーキテクチャ開発(24年度)
【成果予定】
仮想化方式検討書(22年度)
共通アーキテクチャパターン(23年度)
分野向けMWの検証用試作(24年度)
コントローラ
S
A
S
A
S
センサー、アクチュエーター
S
A
A
AP2
S
A
S
A
S
S
A
A
コントローラ
コントローラ
ネットワーク
コントローラ
①仮想化
実行環境
AP3
AP1
センサー、アクチュエーター
AP4
AP2
AP3
AP1
AP5
②ミドルウェア
RIO
AP4
追加
再配置
図1 開発前
図2 開発後
ネットワーク
埋める
進捗を表す図にアップデート
社外秘

## Slide 26
埋める
社外秘
補足1-3.(1)不具合予防技術
【目的・課題】
DevOpsで安定運用を実現するためには、deployによるソフトウェア不具合の発生予防が不可欠。ソフトウェア不具合の70%がメモリ関連といわれるため、メモリリークなどの防止が効果的。この用途に有望なRust言語の組込み向け適用ガイドラインを作成することで、Rust導入を容易化。
【開発内容】
①Rust言語適用ガイドライン
製品開発でよく使われそうなコーディングパターンを網羅したRust記述のガイドラインを作成。参照が容易となるように製品ドメインの特徴ごとに情報を整理。
②ガイドラインに沿った開発支援ツール開発
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
【成果予定】
・Rust言語適用ガイドライン
・開発支援ツール(24年度)
開発前
開発後
メモリ
C/C++
ソフトウェア
Rust
ソフトウェア
リーク
確実に
解放
運用者
ソフト
開発者
Rust
適用
ガイドライン
書き方が
良くわからない
容易に記述可能
参照
別業務が
可能
進捗を表す図にアップデート

## Slide 27
社外秘
補足1-3.(2) マイクロサービス見える化技術
【目的・課題】
OTAサービスや、OTA後のSWのバックグラウンドとして動作するクラウドサービス側において、ユーザ利用履歴、データ毎の利用状況、サービスの稼働状況、などを粒度細かく収集し見える化することで、循環する次のDevに活用
【開発内容】
クラウドサービスを構成する個々のマイクロサービスから必要情報のロギングを行い見える化する、マイクロサービス粒度の状態可視化機構を開発
【22年度進捗】
【23年度開発予定】
【成果予定】
・要件定義書（22年度）
・見える化ツール試作、評価（24年度）
Container
Service
✖
障害の影響範囲
マイクロサービスで構成されるクラウド側システム
ログ
マイクロサービス粒度の
状態可視化機構
集約
分析
提示
次の開発（Dev）への活用
埋める
進捗を表す図にアップデート

## Slide 28
社外秘
補足1-X.(Y) PFライフさん技術
【目的・課題】
ＸＸ
【開発内容】
YY
【23年度開発予定】
X
【成果予定】
・X
埋める

## Slide 29
社外秘
補足2-1 標準化動向(車載分野)
2020年6月WP29にて、サイバーセキュリティに関する国際基準が成立し、日本・欧州を中心に対応が求められる状況になっています(2021年1月施行、日欧では2022年7月以降の新型車が対象に)。 サイバーセキュリティは国際標準ISO21434を参照し、OTAも今後国際基準の成立を予定。OTAはISO24089を今後参照していく見込みです。
出展：Hitachi - Connected Carソリューション紹介
ISO24089がどんな内容かなどアップデート

## Slide 30
社外秘
補足3 形式検証ベンチマーク
信頼性: 高
検証難易度: 高
信頼性(検証網羅性): 低
検証難易度(自動化容易性): 低
仕様
仕様と
プログラム
仕様と一部のプログラム
テスト
(自動テスト生成,
QuickCheck)
自動定理証明
(SMTソルバ,
Infer, Why3)
モデル検査
(Spin, UPPAAL, ...)
型システム
(Rust, OCaml)
形式仕様記述言語
(Alloy, VDM, Z, ...)
手動定理証明
(Coq,
[CompCert])
実行時検証
(アサーション, SVA)
NIIはこの辺りが得意。
現実的な形式手法の使い方を模索
MERCEが得意。
NIIはこの辺りに注力。
形式手法の現実的な産業応用を目指している
実行して確かめる系
オートマトン全探査系
定理証明系
検証対象の範囲
JasparGoldはアサーション？

## Slide 31
社外秘
補足4 組込みシステムへのDevOps導入障壁
開発
環境
レポジトリ
Deploy
xUnit
本番環境
自動試験
ソースコード
CI環境
Operate & Monitor
開発
環境
Plan
Code
実行
デバッグ
レポジトリ
Deploy
xUnit
本番環境
自動試験
ソースコード
CI環境
Operate & Monitor
実機を使った
自動試験が未確立
デプロイ単位が
コンテナとは限らない
プログラム
WEBシステム向けDevOps
組込みシステム向けDevOps
ネットワーク接続環境も多様
実機
HWコンフィグも
デプロイ対象
WEBシステムが前提とする環境との相違のため、既存DevOpsツールの一部が組込みシステムには使用できない
相違例：実機の利用有無、デプロイ単位、ネットワーク接続種類、HWアップデートの有無など
Build & Test
Build & Test
Plan
Code
実行
デバッグ